# 西华大学艺术大楼琴房至垃圾场之间区域

# 环境改造项目施工招标公告

1. 招标条件

1.1西华大学决定实施西华大学东校门红豆杉场地区域环境改造项目。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，现招标择优选择服务单位，欢迎有实力、讲诚信，符合要求的单位竞标。

2. 项目概况与招标范围

2.1西华大学艺术大楼琴房与垃圾场之间区域。

2.1.1招标控制价：589539元(其中暂列金46793.9元)

2.1.2合同工期：2018年3月28日---4月16日（播种草籽须在4月12日前完成）。

2.1.3特别申明：因学校本科教学审核评估的工作安排,工期不得延期。请投标人根据自身实际情况,慎重参与投标。

2.2 本次招标范围：

详见施工图纸和工程量清单所列的全部内容，并满足招标人的需求。

2.3 实施地点：西华大学校内

3. 投标人资格要求:

须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包资质。

4. 投标文件及投标报价的要求

4.1凡有意参加投标者，请按招标公告的《招标范围》完成报价。

4.2 招标人不提供邮购招标文件服务。

4.3投标报价：

4.3.1各投标人根据施工图和工程量清单的全部内容自行报价，只能有一个有效报价；所报的总价不得高于其相应控制价，否则将视为废标。

4.3.2投标人不得对招标文件工程量清单中的内容进行删减或修改，否则将视为废标。

4.4工程结算及支付：

4.4.1按投标人的报价和招标人所给的工程量清单进行结算，投标人所报的措施费包干使用,结算时不做调整。

4.4.2在工程施工阶段，如招标人取消某个分部分项做法，则在结算时按其投标报价中减少该项的造价；如招标人增加某个分部分项做法，则在结算时根据根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015年颁布）相关规定编制的综合单价（人工费＋机械费＋综合费）×中标价与招标控制价的比例＋根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015 年颁布）相关规定编制的材料费。

4.4.3无预付款和进度款，施工完成并验收合格后，办理完结算，待财政资金到位后,一次性凭正规发票转账支付所有工程款。

4.5投标标书内容要求：

4.5.1 提供相关资质证明，并加盖鲜章；投标保证金收据复印件。

4.5.2 工程量清单报价，暂列金按照招标人给定的金额进入报价。

4.5.3 提供安全责任承诺：在此项目实施过程中发生任何安全事故，均由中标人承担全部行政、民事、刑事责任，对学校设施设备造成损失、损害的由中标人负赔偿责任。

4.5.4 提供环境保护责任承诺：在此项目实施过程中，发生的垃圾外运和外购耕植土的行为，都必须遵守政府相关职能部门 (如环保、城管、路政、交管等) 的要求，所发生的费用和产生的责任由中标人承担，并不可作为工期延期的理由。

4.5.5 提供校园施工承诺：在此项目实施过程中，需安排专人负责校园道路清扫、冲洗，随时保证道路的清洁。如没照此要求做而影响校园环境，按500元∕次处罚；施工过程中，应避开学生与教职工通行高峰期，如发生学生与教职工投诉，按500元∕次处罚。

4.5.5 投标文件一正一副，须装订、密封盖鲜章。

5.投标保证金：

5.1 投标保证金的形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳，退前均不计息。

投标保证金的金额：壹万圆整

开户单位：西华大学

开户银行：工行成都郫县支行西华大学分理处

帐    号：4402054619100001640

财务咨询电话：87720140

投标保证金交款截止时间：2018年3月26日 10时30 分前(以到账时间为准)，并换取收款人出具的收据。

投标人凭银行进账单于2018年3月26日11时00分前先到二办公区107室领取缴款通知单再到计财处换取收据，学校凭银行收款回单(已进收款单位账户)向投标人出具收据，投标人将学校出具的收据复印盖投标人鲜章装订在投标文件里与投标文件一起递交。

5.2未中标人凭投标保证金收据原件退还；中标人投标保证金自动转为履约保证金，项目验收合格后无息退还。

5.3投标保证金不予退还的情形：

5.3.1投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的。

5.3.2中标但拒签合同。“拒签合同”是指：

A.明示不与招标人签订合同；

B.没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。

6.评标及定标方法

6.1经评审合格的低价者中标。

6.2评标与定标办法：

由学校组成评标小组，对投标人资质、报价进行评定确定中标单位。招标人按照规定对评标过程保密，对未中标原因不作解释说明。

7. 招标资料的获取及投标文件的递交

7.1施工图纸和工程量清单在公告栏下方自行下载；

7.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年 3月27日09时00分至10时00分，地点为第二办公区107室

7.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告及结果公告在西华大学校园网上发布。

9. 联系方式

招 标 人：西华大学招投标中心

地址：成都市郫都区红光镇西华大学

邮编：610039

联 系 人：吴老师

电话：87720123

西华大学招投标中心

2018 年3 月20日